Петропавловский сельский Совет депутатов

Абанского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ

14.03.2024                                    с. Петропавловка                                  № 29-156Р

О благоустройстве населённых пунктов

Петропавловского сельсовета на 2024 год

На основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава Петропавловского сельсовета Абанского района Красноярского края, Петропавловский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить план  благоустройства и озеленения населённых пунктов Петропавловского сельсовета  на 2024 год, согласно Приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории сельсовета, согласно Приложению № 2.

3. Утвердить график организации и проведения субботников на территории Петропавловского сельсовета, согласно Приложению № 3.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования в  печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Петропавловского сельсовета».

Председатель Петропавловского

Сельского Совета депутатов                                                                   Т.А. Шитикова

Глава Петропавловского сельсовета                                                          В. С. Монид

Приложение № 1

к решению Петропавловского сельского Совета депутатов

от 14.03.2024 г.  № 29-156Р

ПЛАН

благоустройства  и озеленение  населённых пунктов Петропавловского сельсовета на 2024 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Месячник по благоустройству населённых пунктов | 15 апреля- 31 мая | Депутаты сельского Совета, комиссия по благоустройству поселения |
| 2 | Рекомендовать руководителям учреждений образования, культуры, здравоохранения, предприятию ООО «Мана», индивидуальным предпринимателям, провести субботники по наведению чистоты и порядка на территории учреждений и прилегающим к учреждениям территорий | 15 апреля – 31 мая | Руководители учреждений, предприниматели (по согласованию) |
| 3 | Грейдерование дорог в каждом населённом пункте | ежемесячно | Глава сельсовета |
| 4 | Уборка зелёной зоны жителями населённых пунктов поселения | июнь-июль | Завхоз администрации сельсовета, депутаты, Общественный Совет, сельские старосты |
| 5 | Уборка твердых коммунальных отходов на несанкционированных свалках около населенных пунктов | май-июнь | Завхоз администрации сельсовета, депутаты, Общественный Совет, сельские старосты |
| 6 | Ремонт улично-водопроводной сети в д. Высокогородецк протяженностью 400 метров по конкурсной программе «Инициатива жителей- эффективность в работе» | июль-август | Глава сельсовета, инициативная группа д. Высокогородецк |
| 7 | Провести комиссионное обследование водопроводных колодцев и водопроводной сети в п. Гагарина. Организовать ремонт водопроводных колодцев . подготовить документация для участия в конкурсе ППМИ | июнь-август | Глава сельсовета, староста п. Гагарина, Совет ветеранов п. Гагарина |
| 8 | Провести конкурсы: «Усадьба образцового порядка», «Лучшая усадьба» в с. Петропавловка | август | Комиссия по благо- устройству поселения |
| 9 | Отчёт о проведённых работах по благоустройству на территории поселения | сентябрь | Глава сельсовета, депутаты сельского Совета, сельские старосты |

Приложение № 2

к решению Петропавловского сельского Совета депутатов

от 14.03.2024 г.  № 29-156Р

СОСТАВ

комиссии по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории сельсовета

- Монид В. С. – Глава сельсовета

- Сухарьков А.А. – заведующий хозяйством администрации сельсовета

- Михеева О. Н. – депутат Петропавловского сельского Совета

- Дорофеенко А. А. –  от общественности д. Канарай

- Николаев П.А. – староста п. Гагарина

- Жигулев А.Н. – депутат Петропавловского сельского Совета

- Калмыкова С.Ф. – от общественности д. Высокогородецк

\

Приложение № 3

к решению Петропавловского сельского Совета депутатов

от 14.03.2024 г.  № 29-156Р

Примерный график проведения субботников на территории Петропавловского сельсовета с 15.04.2024г. по 15.06.2024г.

| № | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Уборка сухой растительности и мусора по ул. Подгорная в д. Канарай от начала улицы до дома № 21 и вывоз. |  | Администрация Петропавловского сельсовета, Староста Харунжа А.А. |
| 02 | Уборка сухой растительности и мусора по ул. Подгорная в д. Канарай от дома №21 до сельского клуба и вывоз. |  | Администрация Петропавловского сельсовета Староста Харунжа А.А. |
| 03 | Уборка сухой растительности и мусора в общественных местах и по ул. Советской в с. Петропавловка и вывоз. |  | Депутаты сельского Совета Павлюченко П. И., Михеева О.Н. староста Сухарьков А.А. |
| 04 | Уборка сухой растительности и мусора в общественных местах и по ул. Молодежная в с. Петропавловка и вывоз. |  | Депутаты сельского Совета Павлюченко П. И., Михеева О.Н. староста Сухарьков А.А. |
| 05 | Уборка сухой растительности и мусора в общественных местах и по ул. Школьная в с. Петропавловка и вывоз. |  | Депутаты сельского Совета Павлюченко П. И., Михеева О.Н. староста Сухарьков А.А. |
| 06 | Уборка сухой растительности и мусора в общественных местах и по ул. Молодежной, Национальной в п. Гагарина и вывоз. |  | Староста Николаев П.А., Глава сельсовета |
| 07 | Уборка сухой растительности около нежилых домов по ул. Советской в д. Высокогородецк |  | Депутаты Шашило О.В., Шашило П.П., староста Рукосуев Н.Н. Глава сельсовета |
| 08 | Уборка сухой растительности около нежилых домов по ул. Лесная в д. Борки |  | Депутат Жигулев А.Н., Староста Звонков М.В. Глава сельсовета |
| 09 | Уборка сухой растительности и мусора, вырубка кустарников, шиповника на кладбище в с. Петропавловка и вывоз за пределы кладбища |  | Депутаты сельского Совета Павлюченко П. И., Михеева О.Н., староста Сухарьков А.А. |
| 10 | Уборка сухой растительности и мусора, вырубка кустарников, шиповника на кладбище в д. Высокогородецк и вывоз за пределы кладбища |  | Депутаты Шашило О.В., Шашило П.П., староста Рукосуев Н.Н. |
| 11 | Уборка сухой растительности и мусора, вырубка кустарников, шиповника на кладбище в д. Борки и вывоз за пределы кладбища |  | Администрация Петропавловского сельсовета, Депутат Жигулев А.Н., Староста Звонков М.В. |
| 12 | Уборка сухой растительности и мусора, вырубка кустарников, шиповника на кладбище в д. Канарай и вывоз за пределы кладбища |  | Администрация Петропавловского сельсовета, Староста Харунжа А.А |
| 13 | Уборка территории около пруда в с. Петропавловка |  | Администрация Петропавловского сельсовета |
| 14 | Брунтование свалки и уборка на свалке в п. Гагарина |  | Староста Николаев П.А., Глава сельсовета |
| 15 | Брунтование свалки и уборка на свалке в с. Петропавловка |  | Администрация Петропавловского сельсовета, староста Сухарьков А.А. |
| 16 | Ликвидация мелких несанкционированных свалок в д. Высокогородецк |  | Администрация Петропавловского сельсовета, староста Рукосуев Н.Н. |
| 17 | Ликвидация мелких несанкционированных свалок в д. Борки |  | Администрация Петропавловского сельсовета |
| 18 | Ликвидация мелких несанкционированных свалок в д. Канарай |  | Администрация Петропавловского сельсовета староста Харунжа А.А. |